Есть макеты для страниц:

**1. Бренд** (все разрешения - в псд) 2 дня (с учетом правок)  
**2. Бренд- коллекция** (все разрешения - псд) 3 дня (с учетом правок)   
**3. Бренд - все бренды** (все разрешения - псд) 2 дня (с учетом правок)   
Лежит в папках: brand, brand-collections, brands  
  
**4. Сверхкатегория** (1200, 768 - псд, 320 - пнг) 2 дня (с учетом правок)  
лежит в папке supercategory   
  
**5. Фильтр - все параметры**, она же - расширенный подбор (в пнг все макеты)   
лежит в папке Подбор по параметрам 2 дня (с учетом правок)  
  
**6. Меню каталога товаров** (которое сейчас не реализовано на внутряках)  
 лежит в корневой папке, макеты a.png и b.png 1 день (с учетом правок)  
  
**7. Поиск - выдача поиска** (все разрешения, разная выдача при поиске - в пнг)  
лежит в папке search 1 день (с учетом правок)  
  
**8. ЛК** - авторизация, сравнение, дашбоард, избранные товары, заказ 2 состояния, все заказы 2 состояния (все макеты которые нашла из переписки - всё в пнг)  
лежит в папке ЛК Неделя уйдет точно на это все (с учетом всех правок)  
  
**9. Версия для печати** (два макета - для заказа и для карточки товара, в псд и пнг)  
лежит в папке print 2 дня (с учетом правок)  
10. Каталог разводящая - решили вроде как не делать  
11. Карточка товаров - для плитки, каталог - для плитки - решили делать потом  
  
  
То что есть в доках (с ссылками на макеты):

**1. Страница 404** 1 день (с учетом правок)  
https://www.dropbox.com/s/ztl98ig84kj5z14/404-1200-20170510.png?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/4fxt2n9ket8b650/AABsXwT42xJPbudxZZErjwlja?dl=0  
  
**2. Как выбрать** 1 день (с учетом правок)  
https://www.dropbox .com/s/r7rhkbjmrk8hzag/basecontent-howtochoose-1200-20170321.png?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/eztsc1xqd269f7t/AAAiTDkWi2MDyPyM5NciRJX4a?dl=0  
  
**3. 1. Клиентам – Доставка** 3 дня (с учетом правок)   
https://www.dropbox.com/sh/ugdowq24l1tcmgz/AAA8Ty9-1VvHiI8cxdQ2BDK1a?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/0ex43hzwn1iconn/AABRdxHy61eHEIPt-KVK5IvVa?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/moiloitec7xenb8/AACspyZvFtfBdtfuGOgsFRaxa?dl=0  
  
**3.2. Клиентам→ Как выбрать\_ → Как выбрать (статья)** 2 дня (с учетом правок)  
https://www.dropbox.com/s/74g3vmmo0e9p7jy/basecontent-howtochoose-article-1200-20170515.png?dl=0  
  
**3.3. Клиентам→ Оплата** 1 день (с учетом правок)  
  
https://www.dropbox.com/s/kjs0qgdp2qiqpr5/basecontent-payment-1200-20170513.png?dl=0  
https://www.dropbox.com/s/glxz1080mbs7zja/basecontent-payment-768-20170523.png?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/288zm6j1xcuhl0c/AABh6\_tFoWaIdfyOSZqXVdm9a?dl=0&preview=basecontent-payment-320-20170519.png  
  
**3.4. Клиентам→ Проектирование**  
ХЗ что там - в доках написано что надо, но пока ставят на паузу.  
  
**3.5. Клиентам→ Установка** 3 дня (с учетом правок)  
https://www.dropbox.com/sh/i21jwxonivgbpdk/AADIFwaSTU38nurIsfnutMdsa?dl=0  
https://www.dropbox.com/s/xp5vwwjvjwmzbda/basecontent-install-1200-20170531.png?dl=0   
https://www.dropbox.com/sh/idzl351s1ctjlwx/AABmvcpcDaMlePrj05IIulaRa?dl=0  
  
**3.6. Клиентам→ Контакты и филиалы**  
https://www.dropbox.com/sh/3vngw67jiim1i8a/AACl-oT-k\_nTobWweRD5nZKWa?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/bgo59wtmt3rx2kr/AABYSrEQTpiLUhxiSeEl656Na?dl=0  
Окончательно не принято - на паузе  
  
**4. Контентные страницы** были выше  
https://www.dropbox.com/s/sxq36vurozkp046/20161130.zip?dl=0  
  
**5. О компании** 3 дня (с учетом правок)  
https://www.dropbox.com/s/83e9szofrbsnz78/basecontent-about-1200-20170316.png?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/kxqzyr7s1yp8p6c/AAAHVfHFCenvJYXchIzutS5ka?dl=0&preview=basecontent-about-768-20170320.png  
https://www.dropbox.com/s/ivtwlz5ihe6v8bl/basecontent-about-320-20170323.png?dl=0  
  
**6. О компании → Сертификаты и благодарности** 1 день (с учетом правок)  
https://www.dropbox.com/s/hkwt4l1wgzelnd1/basecontent-certificate-1200-20170316.png?dl=0  
https://www.dropbox.com/s/zdhly8bhnhev5jo/basecontent-certificate-768-20170323.png?dl=0  
https://www.dropbox.com/sh/3o410nedz53j52m/AACuw\_N6aUGTzBc3ZBUS6KQ\_a?dl=0&preview=basecontent-certificate-320-20170320.png  
  
**7. Обратная связь** 2 дня (с учетом правок)  
https://www.dropbox.com/sh/pocpewjn45p6syh/AAAm6Tw\_k0tD4PPyqtLKhHMRa?dl=0  
  
  
**8. Чекаут** 3 дня (с учетом правок)  
https://www.dropbox.com/s/xr4xkfjpxdjaxg9/20170519.zip?dl=0

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Обсуждение и макеты состояний для блока каталогизатора – это тот блок куда иконки лепили и ниже серой полосы ссылки допы ставили. Дока лежит тут:  
\Доки\ОБСУЖДЕНИЯ - Santehnika-Online.ru → Новый сайт → Блок «Каталогизатор».docx  
и судя по ней - нам еще рисовать иконки диаметров и прочих радиусов всего и вся )))  
  
Ценники все состояния – может пригодиться:https://www.dropbox.com/s/jiu9s4zuw2uiqeq/priceblock-1200-20170202.png?dl=0